# Příloha č. 2 - Návrh

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 							město Otrokovice

se sídlem:   							nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice

zastoupený: 							Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města

IČ:	 						002 84 301

DIČ:							CZ00284301

Bankovní spojení: 						Komerční banka, a.s.

č.ú.:						0000122921/0100

Tel./ fax :							+420 577 680 111

E-mail:							radnice@muotrokovice.cz

Zástupce ve věcech technických při realizaci díla:		Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města, MěÚ Otrokovice

Tel.: 	+420 577 680 408, +420 720 971 510

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:						…………………

se sídlem: 		…………………

zastoupen:						…………………

IČO 							…………………

DIČ: 							…………………

Bankovní spojení: 					…………………

č. ú.:							…………………

K jednání ve věcech technických pověřen:		…………………

Tel.:  							…………………

E-mail: 							…………………

(dále jen „zhotovitel“)

PŘEDMĚT SMLOUVY

## Předmětem smlouvy je zajištění, provedení a vyhodnocení podkladů a průzkumů pro projektovou dokumentaci, zpracování Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a kompletní inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení pro stavbu „Otrokovice, lokalita Bahňák – protipovodňová opatření“ (dále jen „dílo“ nebo „PD“).

## Zhotovení díla zahrnuje následující práce:

- Rozsah průzkumů a podkladů (I. část):

- Vyhodnocení provedeného inženýrsko - geologického průzkumu (IGP) ve vztahu k návrhu konstrukcí protipovodňových opatření (PPO), identifikace nejistot a případných doporučení na úpravu navrhovaných konstrukcí PPO

- Zajištění a vyhodnocení hydrogeologického průzkumu s ohledem na získání hydrogeologických parametrů nutných pro volbu konstrukce hráze a železobetonové konstrukce (ŽB) PPO včetně navrhovaných prvků spodní stavby PPO

- Zpracování 2D simulace proudění podzemní vody podložím konstrukcí PPO (hráze) v kritickém profilu navrhované trasy

- Průzkum a souhrnný přehled stávajících IS na základě dostupných podkladů

    - Inženýrské sítě (IS) v kolizi a těsné blízkosti plánovaných konstrukcí PPO

    - Vodohospodářské IS v areálu TSO

- Zajištění dendrologického hodnocení vegetace v rozsahu inventarizace a klasifikace dřevin

- Prověření potřeby biologického hodnocení významných krajinných prvků (VKP) a v případě jeho potřeby zajištění

- Geodetické doměření lokality v součinnosti se specialistou oboru vodohospodářských staveb

- Zajištění a vyhodnocení základních hydrologických dat příslušného profilu řeky Dřevnice a Moravy a zajištění transformace povodňové vlny (TPV) v úrovni soutoku Morava a Dřevnice

- Zajištění a vyhodnocení transientních aspektů povodňové vlny u řeky Moravy

- Aktualizace záplavových čar řeky Dřevnice a Moravy

- Zajištění verifikace hydraulického simulačního matematického modelu ovlivnění hladiny řeky Dřevnice a Moravy výstavbou navržených konstrukcí PPO

- Zajištění podkladů pro zahájení procesu vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

- Zajištění činností vodohospodářského experta v oboru PPO

- Rozsah projektové dokumentace (II. část):

- Zapracování výstupů průzkumných prací získaných v rámci I. části do základního konceptu navrhované PPO

- Návrh konstrukce PPO v intencích předkládaného stupně projektové přípravy zahrnující zejména:

    - Návrh spodní stavby PPO

    - ŽB konstrukce PPO

    - Zemní hráze PPO

    - Mobilní prvky PPO

- Řešení odvádění dešťových vod areálu TSO při povodni

    - odvádění areálových dešťových vod

    - návrh čerpací stanice

    - strojně technologický návrh čerpací stanice včetně přípojky NN, MaR a ŘS

- Statické řešení ŽB konstrukcí

- Statické řešení mobilních konstrukcí PPO

- Technická opatření na stávajících konstrukcích IS, které budou v kolizi s konstrukcemi PPO (zajištění vodotěsnosti)

- PD související vyvolené investice

- Přeložka sdělovacích kabelů

- Přeložky VN, NN a sdělovacích kabelů v rozsahu definovaném v DÚR

- Inženýrská činnost v rozsahu (III. část):

- zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání příslušného povolení, které budou sloužit jako příloha k žádosti o vydání společného územní rozhodnutí a stavebního povolení

- zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení

- vyřešení majetkoprávních vztahů nezbytných pro vydání příslušného povolení – příprava smluv o právu stavby s vlastníky dotčených pozemků. Projednání a podpisy smluv s majiteli dotčených pozemků zajistí Objednatel, za technické podpory Zhotovitele.

- vyplnění žádosti o vydání příslušného povolení a jejich podání na příslušný stavební úřad

- zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o vydání příslušného povolení

- zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové dokumentace

V průběhu prací bude zhotovitel dle potřeby svolávat pravidelná jednání s účastníky přizvanými zhotovitelem po předchozím projednání s objednatelem. Do PD musí být zapracovány veškeré připomínky dotčených orgánů a samosprávy, právnických osob a správců inženýrských sítí, které je zhotovitel povinen zajistit v součinnosti s objednatelem.

PD bude vycházet z Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).

## PD bude předána v následující podobě:

- „Dokumentace pro vydání stavebního povolení“ (DSP)

5 x v tištěné soupravě,

1 x v elektronické (digitální) podobě na DVD ve formátu .doc, .dwg, .dgn, .xls, pdf.

- Výstup z přípravných prací, tj. z průzkumných prací získaných v rámci I. etapy

3 x v tištěné soupravě,

1 x v elektronické (digitální) podobě na DVD ve formátu .doc, .dwg, .dgn, .xls, pdf.

## Zhotovitel je povinen na vyzvání objednatele poskytnout za úhradu ve výši ceny obvyklé další paré PD ve lhůtě a formě požadované objednatelem.

## Zhotovitel se současně zavazuje v součinnosti s objednatelem zařídit veškerou inženýrskou činnost v rozsahu jednání s dotčenými orgány, orgány samosprávy, správci inženýrských sítí a právnickými osobami za účelem získání dokladů a stanovisek nutných pro povolovací řízení a vedoucích k vydání povolení na stavbu „Otrokovice, lokalita Bahňák – protipovodňová opatření“, a to s výjimkou dokladů o řešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků.

CENA ZA ZPRACOVÁNÍ DÍLA

## Cena díla a úplata za projektovou a inženýrskou činnost dle této smlouvy (dále jen „cena za zpracování díla“) se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, ve výši:

- Výstup ze zajištění, provedení a vyhodnocení podkladů a průzkumů

Cena bez DPH 		………… Kč

DPH 21%		………… Kč

Cena včetně DPH 		..……….. Kč

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Cena bez DPH 		………….. Kč

DPH 21%	                 	  ………… Kč

Cena včetně DPH 		…………... Kč

- Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení

Cena bez DPH 		………….. Kč

DPH 21%		 …………. Kč

Cena včetně DPH 		………….. Kč

Celková sjednaná cena za předmět smlouvy bez DPH:			………….. Kč

DPH 21 %								  	………….. Kč

Celková sjednaná cena za předmět smlouvy včetně DPH:			………….. Kč

(slovy: …………………………………………….korun českých). Cena je stanovena jako konečná.

Cena za zpracování díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla a zahrnuje rovněž veškeré nutně nebo účelně vynaložené náklady pro plnění závazku zhotovitele dle této smlouvy. Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

## Cena za dílo bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném protokolárním předání jednotlivých částí díla v členění dle odst. III.1. a po provedení auditu a odstranění případných vad a nedodělků.

III.3	Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

## Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele.

## Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti podle bodu č. III. 2 této smlouvy nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení faktury začne běžet nová 30denní lhůta splatnosti.

DOBA PLNĚNÍ

## Smluvní strany se dohodly na termínu plnění a předání díla:

Předpokládané zahájení doby plnění:		ihned po nabytí účinnosti smlouvy

- Výstup ze zajištění, provedení a vyhodnocení podkladů a průzkumů: do 11.11.2022

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP): do 15.04.2023

- Zabezpečení inženýrské činnosti a podání bezvadné žádosti na věcně a místně příslušný Stavební úřad:					do 4 měsíců od předání PD

## (tj. podaní bezvadné dokumentace a žádosti na příslušný stavební úřad s přílohami a náležitostmi dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů).

## Dřívější plnění je možné.

## Místem plnění je adresa: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice.

## Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním PD a jejím odevzdáním objednateli v místě plnění. Objednatel se zavazuje poskytnout při plnění této smlouvy zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost především z hlediska řešení majetkoprávních vztahů a projednávání předmětu díla s dotčenými orgány a osobami.

## Objednatel se zavazuje, že úplnou a dokončenou dokumentaci převezme a zaplatí za její zhotovení a za mandátní činnost dle této smlouvy dohodnutou cenu.

## Zhotovitel je povinen zajistit, aby objednatel měl možnost dílo – PD – před protokolárním předáním prohlédnout a objednatel je povinen dílo – PD – nechat prohlédnout nebo zajistit jeho prohlídku. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předloží objednateli k předběžné kontrole dílo nebo jeho části (tzn., zda je zpracováno v souladu se zadáním objednatele a dle této smlouvy) 14 dnů před protokolárním předáním a převzetím díla dle této smlouvy. Objednatel je povinen provést kontrolu díla do 10 dnů ode dne předložení zhotovitelem. V případě, že dílo bude po provedené kontrole vráceno objednatelem „bez výhrad“, je zhotovitel oprávněn dílo ve lhůtě dle této smlouvy protokolárně objednateli předat. V opačném případě je povinen dílo dopracovat tak aby bylo splněno řádně a včas. Tím se však zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za řádně zhotovené dílo.

## O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho dílčí části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu tohoto protokolu zástupci obou smluvních stran.

## Jestliže dílo má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, je objednatel takové dílo povinen převzít a zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu, který stanoví objednatel v „Protokolu o předání a převzetí díla“.

## Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která prokazatelně nemohl, přes veškerou vynaloženou snahu a úsilí při řádném výkonu svých povinností dle této smlouvy, ovlivnit, např. v případě nedodržení správních lhůt ze strany správních orgánů, termínů pro vyjádření dotčených orgánů, atp.

SMLUVNÍ POKUTY

## Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy:

- Pro případ prodlení zhotovitele s předáním výše uvedených PD ve sjednaných termínech, popřípadě pro případ prodlení se zabezpečením inženýrské činnosti, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % za tuto část díla z její ceny a to za každý i započatý den prodlení, a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu objednateli uhradit.

- Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sankci ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení do zaplacení.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.

## Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

## Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.

## Dojde-li při projednávání se subjekty uvedenými v odst. II. 4 této smlouvy k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaného termínu plnění, dojde na základě výzvy zhotovitele k nové dohodě o termínu plnění.

## Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy.

## Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo, které je předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu, s tím, že cena za poskytnutí této zákonné licence dle smlouvy je zahrnuta v ceně za zpracování díla a zaručuje se, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).

## Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

## Zhotovitel nesmí použít PD dle této smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

## Obě smluvní strany se dohodly, že v případě změny rozsahu v zadání objednatele, která má prokazatelně vliv na sjednané termíny plnění smlouvy, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit a navrhnout nové termíny k plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu, případně i platebních podmínkách písemným dodatkem k této smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit s tím, že je povinen plnit dle bodu VIII. 2 této smlouvy.

ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

## Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního předání PD a stanovuje se na 2 roky.

## Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady díla vzniklé po odevzdání díla odpovídá zhotovitel rovněž, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zpracováním díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit v záruční době na vlastní náklady rovněž veškeré vady díla, které vyplynou z výtek příslušných správních orgánů rozhodujících o vydání stavebních povolení v rámci správních řízení.

## Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly objednateli či třetím osobám, v důsledku vad díla.

VII.4. 	Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové dokumentace dojde ke způsobení škody objednatelům nebo třetím stranám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, nebo vyplývající ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li tak možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.5. 	Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části projektové dokumentace provádějí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

## Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s plněním smluvních podmínek.

  - Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími právními předpisy.

## Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy především dohodou.

## Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

## Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemně formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky k této smlouvě se vyhotovují ve stejném počtu jako tato smlouva.

## Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a informací o něm.

## Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne …………. usnesením č. RMO/………….

V Otrokovicích dne  					V ……….. dne ………..

……………………………………..			……………………………………………..

za objednatele						za zhotovitele

Bc. Hana Večerková, DiS.				……………….

starostka města                                                                ………….……